***АМАНАКСКИЕ* Распространяется бесплатно**

***ВЕСТИ***

**21 июня 2022г  № 31(536) ОФИЦИАЛЬНО**

***Информационный вестник Собрания представителей сельского поселения Старый Аманак***

***муниципального района Похвистневский Самарской области***

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРЫЙ АМАНАК**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОХВИСТНЕВСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**21.06.2022г № 47**

О внесении изменений в Постановление от 12.08.2016 г.

№ 25 «Об утверждении Программы комплексного

развития систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Старый Аманак

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2016-2026 годы»

На основании решения Собрания представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области от 28.01.2016г. №25 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2016 год», от 13.01.2017г. №34 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2017 год», от 23.10.2018 г. № 97 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2018 год», от 12.04.2019 г. № 110 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2019 год», от 18.03.2020 г. № 124 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2020 год», от 01.04.2022 г. № 62/1 «О направлении средств выделенных сельскому поселению Старый Аманак из муниципального дорожного фонда на 2022 год», руководствуясь Уставом сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в Постановление от 12.08.2016г. № 25 «Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2016-2026 годы»:

1.1. В разделе «1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» строку «Объемы требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ.  Для выполнения мероприятий Программы необходимо  **40,33** млн.рублей, в том числе:  **в 2016 году – 21,48 млн.рублей**  **в 2017 году – 1,55 млн.рублей;**  **в 2018 году – 2,17 млн.рублей;**  **в 2019 году – 3,97 млн.рублей;**  **в 2020году– 5,04 млн.рублей;**  **в 2021году– 1,01 млн.рублей;**  **в 2022 оду -1,01 млн.рублей**  **в 2023-2026 годах – 4,1 млн.рублей.**  Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

1.2. В разделе «6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Старый Аманак.» таблицу «Таблица Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения Старый Аманак, млн. руб.» изложить в следующей редакции:

**Таблица Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения Старый Аманак, руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды услуг** | **Инвестиции на реализацию программы** | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2026** | **всего** |
| 1 | Ремонт дорог  сетидорожной | 21,48 | 1,55 | 2,17 | 3,97 | 5,04 | 1,01 | 1,01 | 4,1 | 40,33 |
| 2 | Проектирование дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. В разделе «3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории сельского поселения Старый Аманак» таблицу «ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» изложить в следующей редакции»:

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения Старый Аманак**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование муниципального образования | | Наименование населенного пункта | Наименование автодороги (улицы) | Объем капитальных вложений по годам, млн.рублей | | | | | | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Ремонт дорог местного значения** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт улично-дор.сети в с.С.Аманак по ул.Ленина протяженность 2179 ширина 6 м  ул. Шулайкина протяженность 1350м ширина 7 м  Ул.Центральная протяженность 800 м ширина 6 м | 20,366 | 20,3660 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ямочный ремонт, ул. Ленина — от дома № 2а до дома № 117 Протяженность 2200м  Ямочный ремонт, ул. Шулайкина Протяженность 850м | 0,715 | 0,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная от центра (пересечение с ул.Ленина ) до д.№67 в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 800 м. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги от ул.Ленина в с.Старый Аманак от дома №2а до дома №117 сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области полощадь 1150 м2 | 0,9975 |  | 0,9975 |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги от ул.Садовая в с.Старый Аманак от дома №24 до дома №59 сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области полощадь 900 м шир 4,5 м | 0,5516 |  | 0,5516 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Сельское поселение Старый Аманак | с.Новый Аманак | Ремонт автомобильной дороги укрепление обочин ул.Центральная в с. Новый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области полощадь 2400 м2 | 0,0825 |  |  | 0,0825 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с.Новый Аманак | Ремонт автомобильной дороги Н.Аманак ул. Центральная в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области полощадь 2400 м2 | 2,0850 |  |  | 2,0850 |  |  |  |  |  |
| 4. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги от ул.Садовая до ул.Ленина в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области. | 1,0878 |  |  |  | 1,0878 |  |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги от ул.Садовая до ул.Ленина в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 2100 м. | 2,8775 |  |  |  | 2,8775 |  |  |  |  |
| 5. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая от д.№45 дл ул.Ленина до дома №116, ширина 4,5м  в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 500 м.  ул.Садовая от д.№4 дл ул.Ленина до дома №26, ширина 4,5м  в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 500 м. | 0,8398 |  |  |  |  | 0,8398 |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная от дома №2А до дома №20 в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 200 м. ширина 4,5м | 0,1866 |  |  |  |  | 0,1866 |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги ул.Крестьянская от дома №2 до дома №18 , ширина 4,5м в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 300 м. | 0,2799 |  |  |  |  | 0,2799 |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги ул.Советская от дома №1 до дома №96 в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность –1400,м. ,ширина 4,5м | 1,6094 |  |  |  |  | 1,6094 |  |  |  |
| Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги по ул.Козлова в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самрской области протяженность – 1 400 м. | 2,1273 |  |  |  |  | 2,1273  (субсидии из обл. бюджета -2 093 224,0 рублей;  местный бюджет – 34 037,0 руб.) |  |  |  |
| 6. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги местного значения по по ул. Шулайкина (устройство тротуара от дома 82 до дома 104) в с. Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка  Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня  Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см  Установка бортовых камней бетонных | 1,016 |  |  |  |  |  | 1 016 260,16 руб. (субсидии из обл. бюджета -1 000 000 ,00 рублей;  местный бюджет – 16 260,16руб.) |  |  |
| 7. | | Сельское поселение Старый Аманак | с. Старый Аманак | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева от моста до дома № 2 протяженностью 138 м в с.Старый Аманак сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области | 1,010 |  |  |  |  |  |  | 1 010 101,01 руб.( субсидии из обл. бюджета -1 000 000,0 руб.  местный бюджет -10 101,01 руб.) |  |
| **ИТОГО по разделу "Ремонт дорог":** | | | | | | **40,3319** | **21,481** | **1,5491** | **2,1675** | **3,9653** | **5,043** | **1,016** | **1,010** | **4,1** |
| **ИТОГО по муниципальной целевой Программе:** | | | | | | **40,3319** | **21,481** | **1,5491** | **2,1675** | **3,9653** | **5,043** | **1,016** | **1,010** | **4,1** |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Аманакские Вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Старый Аманак в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава поселения Т.А.Ефремова

Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Похвистневский

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Старый Аманак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 48

Об утверждении нормативов

состава сточных вод,

сбрасываемых в централизованную

систему водоотведения сельского поселения Старый Аманак

муниципального района Похвистневский

Самарской области

В целях организации мероприятий по охране окружающей среды и охране водных объектов, в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктами 4, 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, на основании Устава сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения села Старый Аманак согласно приложению № 1.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Аманакские вести» и размещению в сети «Интернет» на сайте Администрации сельского поселения.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на Главу сельского поселения Старый Аманак Ефремовой Т.А.

Глава сельского поселения Т.А.Ефремова

Приложение № 1

к постановлению № 48

от « 21 »июня 2022

Нормативы

состава сточных вод осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию села Старый Аманак

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показателя) | Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм³ (мг/л) |
| 1 | рН | 6,0-9,0 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 |
| 3 | БПК 5 | 300 |
| 4 | БПК 20 (БПК полн.) | 399 |
| 5 | Аммоний – ион (Ионы аммония) | 35 |
| 6 | Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов | 6 |
| 7 | Сульфат анион (Сульфаты) | 211 |
| 8 | Хлорид - анион, Хлорид – ионы (Хлориды) | 150 |
| 9 | Нефтепродукты (Нефть) | 8,3 мг/л (0,0083 г/л) |
| 10 | АСПАВ (АПАВ) | 2,5 |
| 11 | Алюминий | 2,2 |
| 12 | Железо общее (Железо) (растворенная форма + нерастворенная форма) | 4,3 |
| 13 | Железо общее (Железо) (растворенная форма) | 0,81 |
| 14 | Медь (ионы меди) | 0,012 |
| 15 | Цинк | 0,376 |
| 16 | Никель | 0,053 |
| 17 | Хром (Cr6+), Ионы хрома шестивалентного, Хром шестивалентный | 0,03 |
| 18 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |





В рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы 27 июня 2022 года в 18.00 состоится собрание жителей по вопросу участия в данной программе с проектом "Лысяков родник" - благоустройство родника в селе Старый Аманак по улице Приречная

|  |
| --- |
| **УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ИЗДАТЕЛЬ: Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области** |
| **Адрес: Самарская область, Похвистневский Газета составлена и отпечатана**  **район, село Старый Аманак, ул. Центральная в администрации сельского поселения**  **37 а, тел. 8(846-56) 44-5-73 Старый Аманак Похвистневский район Редактор**  **Самарская область. Тираж 100 экз Н.А.Саушкина** |